Table of Contents

# Buổi họp khách hàng 5/5/2026 — Bộ tài liệu tổng hợp

Cấu trúc tài liệu:

- Phần A: Bản summary chuẩn (bóc từ 3 audio bằng Whisper + tổng hợp)

- Phần B: Đối chiếu note tay Ngọc & Lợi với bản chuẩn — xem ai sót, ai thừa, ai hiểu khác

- Phụ lục: Note thô của Ngọc và Lợi (raw, để tham chiếu khi cần)

# PHẦN A — Bản summary chuẩn

Nguồn: 3 file ghi âm buổi trao đổi với khách (audio_part1/2/3.mp3 — tổng ~43 phút). Transcript raw: audio_part1.txt, audio_part2.txt, audio_part3.txt.

## 0. Bối cảnh & Deadline

- Sự kiện gần nhất của khách: 9/5/2026 (còn 4 ngày kể từ buổi họp).

- Khách phía nghiệp vụ đã chuẩn bị xong (đồng phục, size áo, màu…); hệ thống bên mình chưa kịp.

- Khách so sánh: thuê ngoài 500k–1tr/ngày là xong giao diện → áp lực tiến độ cao.

- Ưu tiên thống nhất: làm giao diện tổng thể trước (1–2 ngày), phần dữ liệu / thống kê / mã số làm song song trong tuần kế tiếp.

## 1. Form / Trang đăng ký sự kiện (giao diện)

### Vấn đề hiện tại

- Trang sự kiện hiện tại đang lock, admin không có quyền chỉnh sửa nội dung → khách không tự cập nhật được.

- Layout cứng, ít cột thông tin so với mockup khách mong muốn (ở mockup có nhiều cột, hiển thị render thiếu).

### Yêu cầu

- Cho phép admin chỉnh sửa nội dung trang sự kiện (text + ảnh), không cần dev can thiệp.

- Layout block linh hoạt:

  - Mỗi block = khung ảnh + chữ (ảnh trên/dưới/trái/phải).

  - Số lượng block không giới hạn (1, 2, 3, 4… vô hạn).

  - Admin kéo thả thứ tự (cái nào lên trước, cái nào sau).

  - Mỗi block có thể đính link.

- Cho phép treo banner / link quảng cáo ở phần dưới trang.

- Bình luận dưới mỗi sự kiện:

  - Giữ lại vĩnh viễn, không bị trôi như Facebook.

  - Là kênh CSKH (khách hỏi → mình trả lời tại đây).

- Hub list: 1 tháng có ~12 sự kiện, admin tự sắp xếp pin/thứ tự hiển thị.

### Lưu ý

- Sự kiện test cũ trên môi trường khách thấy được → cần ẩn (đang lộ).

- Đầu mối sự kiện phải có số điện thoại liên hệ của bên mình (rõ ràng trên trang).

## 2. Đăng ký tham gia — 3 luồng

| Luồng | Định danh | Hành vi |
| --- | --- | --- |
| A. Chưa có mã số (thành viên demo) | Tên + SĐT | Đăng ký nhanh để tham gia 1 sự kiện. Sau 1–2 lần trải nghiệm, được tư vấn nâng cấp. |
| B. Đăng ký mã số mới | Tên + SĐT + form mở mã | Khi user nhấn "đăng ký thành viên" → admin nhận yêu cầu, CSKH, cấp mã. |
| C. Đã có mã số | Mã số + mật khẩu | Login trực tiếp; hệ thống auto-fill thông tin đã lưu. |

### Form đăng ký (luồng A) — field bắt buộc

- Họ tên

- Số điện thoại (định danh tạm; có thể OTP — hiện đang test miễn phí)

- Email

- Công việc hiện tại

- (Khách nói thêm) các field tuỳ biến theo từng sự kiện (size áo, màu áo, lựa chọn món…) — tham khảo mockup khách dán ở audio_part3 lines 95–104.

### Login (luồng C)

- Đăng nhập bằng mã số (không phải SĐT/email) — tương đồng với VNeID căn cước.

- Mật khẩu admin set ban đầu, user đổi sau.

- Quên mật khẩu → IP / yêu cầu về admin, admin reset thủ công (giai đoạn đầu).

## 3. Hệ thống mã số thành viên (CORE)

Đây là phần quan trọng nhất, đã chiếm ~70% thời gian buổi họp.

### 3.1 Hai loại mã

- Mã định danh cố định (= "ID con người")

  - Cấp 1 lần, đi suốt đời, không bao giờ đổi.

  - Vai trò giống VNeID / số căn cước công dân.

  - Là khoá login, là khoá join mọi lịch sử & dịch vụ.

- Mã chức vụ / mã khóa học (= "số báo danh")

  - Cấp thêm khi user tham gia khóa học mới hoặc lên cấp (Mentor 7 → Master, Nhà giáo dục gia đình…).

  - Không sửa cột cũ — tạo cột mới. Một người có thể có nhiều mã chức vụ song song.

  - Khách kỳ vọng cả đời 1 người tích lũy ~10 mã loại này là nhiều.

### 3.2 Format mã định danh

<HẠNG><STT cá nhân>-<STT nhóm>

Ví dụ thực tế từ buổi họp: 5971-300, 6676-334, 6806-340.

| Phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| <HẠNG> (1 chữ số đầu) | Hạng thành viên. Hiện đang lên đầu 6 = thành viên chính thức. (Các đầu khác chưa làm rõ trong buổi này → cần hỏi tiếp.) |
| <STT cá nhân> | Số thứ tự cá nhân tăng dần theo thời gian gia nhập (đã ~6.000+ thành viên). |
| <STT nhóm> | Số nhóm. 20 người / nhóm, tăng dần theo thứ tự. (Đã có ~334 nhóm.) |

Quy tắc nhóm:

- 20 người ghi danh trước → nhóm 1; 20 người tiếp → nhóm 2; v.v.

- KHÔNG phân theo địa lý / khu vực. Chỉ theo thứ tự thời gian gia nhập.

- Mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm để admin phân công nhiệm vụ.

Trưởng nhóm:

- Có thêm 1 mã riêng, prefix master (ví dụ master-1, master-2, master-3…).

- Là cột riêng trong record của user (không gộp vào mã định danh chính).

### 3.3 Quy tắc lưu lịch sử

- Mọi sự kiện trong đời thành viên đều link về mã định danh cố định:

  - Check-in sự kiện

  - Sản phẩm/dịch vụ đã dùng (nước uống, cà phê, làm da mặt, ngâm chân…)

  - Khóa học đã tham gia, điểm số, sao, công ty chứng nhận

  - Tiền đã chuyển hằng tháng

  - Nợ (nếu có) — khách yêu cầu ghi cả nợ

- Khi admin tra cứu: điều tra từ gốc lên ngọn — gõ mã → xem toàn bộ lịch sử → mới biết user hiện đang ở chức vụ nào.

- Trang chi tiết user phải có dòng thời gian (timeline): click tháng → ra hoạt động trong tháng; click ngày → ra chi tiết ngày đó.

## 4. Báo cáo / Thống kê

### Cấu trúc

- Báo cáo chi tiết theo từng sự kiện (mỗi sự kiện 1 bảng riêng, hàng trăm cột tuỳ field).

- Báo cáo tổng thể (theo tháng, theo nhóm, theo hạng…).

- Khách yêu cầu làm tổng thể trước vì dễ hơn, chi tiết làm sau.

### Field thống kê (chưa đầy đủ — gợi ý từ buổi họp)

- Số tiền user chuyển vào hằng tháng.

- Số sự kiện / khóa học đã tham gia.

- Điểm đánh giá, số sao.

- Trạng thái hoạt động ("ngon" / "không ngon" — từ khách dùng).

- Lịch sử check-in theo dòng thời gian.

## 5. Phân quyền nội dung trang sự kiện

| Vùng | Quyền |
| --- | --- |
| Tên / mô tả sự kiện | Admin sửa được |
| Khung ảnh, banner | Admin upload + sắp xếp |
| Form đăng ký (field) | Admin tự định nghĩa field (giống Google Form / typeform) |
| Bình luận | User comment, admin reply, KHÔNG xoá tự động |
| SĐT liên hệ | Admin gắn cố định trên trang |

## 6. Tham chiếu vào codebase hiện tại

Mapping yêu cầu vào module src/pages/CommunityHub/Events/* đang sửa trên branch community-hub.

| Yêu cầu | File / module hiện tại | Action gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Layout block linh hoạt + ảnh + chữ | EventDetailPage.tsx, EventFormPage.tsx | Mở rộng schema để hỗ trợ block-based content |
| Field động trên form đăng ký | DynamicFieldsBuilder.tsx, DynamicFieldsRenderer.tsx | Đã có nền tảng — bổ sung kiểu field còn thiếu (size, color, multi-choice) |
| Mã số thành viên (định danh + chức vụ) | (chưa có module) | Cần thiết kế module Members mới (out of Events scope) |
| Đăng ký theo mã số / SĐT | PublicEvents/index.tsx, ShareEventPage/index.tsx | Thêm 3 luồng A/B/C ở form public |
| Bình luận sự kiện | (chưa có) | Thêm component comment list dưới EventDetailPage |
| Báo cáo theo timeline | (chưa có) | Thiết kế trang MemberDetailPage với timeline |

## 7. Câu hỏi cần làm rõ tiếp với khách

- Các đầu hạng còn lại của mã định danh (ngoài đầu 6) là gì? Mapping prefix → hạng?

- Trưởng nhóm: format chính xác — master-N hay nguyên <mã cá nhân>-master-N?

- Quên mật khẩu giai đoạn 2 có cần OTP qua SMS / email tự động không, hay vẫn manual?

- Field động trên form đăng ký: khách có muốn admin tự định nghĩa hay dev hardcode theo loại sự kiện?

- Bình luận: có cần moderation (duyệt trước khi public) không?

- Báo cáo: format export — trên web, PDF, hay Excel?

- Phân quyền nội bộ: bao nhiêu role (admin, super-admin, mentor, master…)?

## 8. Đề xuất ưu tiên triển khai

Tuần này (đến 9/5):

- Mở quyền sửa nội dung trang sự kiện cho admin (giao diện block + ảnh)

- Bổ sung field còn thiếu trong form đăng ký theo mockup khách

- Ẩn các sự kiện test trên prod

- Gắn SĐT liên hệ vào template trang sự kiện

Tuần kế (10/5–17/5):

- Bình luận dưới sự kiện

- Module Members: schema mã định danh + mã chức vụ

- 3 luồng đăng ký (A/B/C)

- Login bằng mã số

Sau đó:

- Trang Member detail với timeline lịch sử

- Báo cáo tổng thể (tháng / nhóm / hạng)

- Báo cáo chi tiết từng sự kiện

- Quản lý nhóm + trưởng nhóm

# PHẦN B — Đối chiếu Ngọc + Lợi vs bản chuẩn

So sánh giữa requirements_summary.md (bóc từ 3 audio bằng Whisper + tổng hợp lại) và summary.txt (note tay của bạn Ngọc + Lợi tại buổi họp). Mục tiêu: đánh giá thừa / thiếu / lệch để tránh sót requirement khi triển khai.

## Nhận xét tổng quan

| Tiêu chí | Note Ngọc | Note Lợi | Claude summary |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ dài | ~15 dòng | ~10 dòng | ~200 dòng |
| Cấu trúc | Bullet rời | Bullet rời | Có phân mục, mapping codebase, action items |
| Bao phủ | Tập trung mã số + báo cáo | Tập trung giao diện + 2 luồng | Đầy đủ, có cả deadline & câu hỏi mở |
| Sai lệch tiềm tàng | Không thấy | Bỏ luồng B (đăng ký mã mới) | Có nguy cơ "phóng đại" do Whisper transcribe sai |

## 1. Những điểm 3 bên KHỚP NHAU (đã chốt — yên tâm triển khai)

- ✅ Trang sự kiện cho phép admin sửa banner + text + ảnh, bố cục theo block, sắp xếp thứ tự.

- ✅ Cho phép treo banner quảng cáo ở vùng trống.

- ✅ Bình luận trong sự kiện (chỉ Lợi note rõ; Ngọc không note nhưng trong audio có).

- ✅ Mã số định danh format <STT cá nhân>-<số nhóm>, 20 người/nhóm.

- ✅ Trưởng nhóm: thêm mã master-<N>.

- ✅ Mã số định danh là khóa join lịch sử: lớp đã học, dịch vụ đã dùng, ghi nợ.

- ✅ Có báo cáo chi tiết theo sự kiện + báo cáo tổng thể theo thành viên.

## 2. Những điểm Claude CÓ — Ngọc/Lợi KHÔNG (kiểm tra lại trong audio)

| # | Điểm | Nguồn | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Deadline 9/5/2026 — sự kiện gần nhất, còn 4 ngày, khách giục giao diện trước 1-2 ngày | audio_part3 lines 133–197 | Cao — khách nói rõ |
| 2.2 | Sự kiện test trên prod chưa ẩn, khách đã thấy | audio_part1 lines 13–14 | Cao — khách phàn nàn |
| 2.3 | SĐT liên hệ phải gắn cố định trên trang sự kiện | audio_part1 lines 11–14 | Cao |
| 2.4 | Login bằng mã số (không phải SĐT/email) — tương đồng VNeID | audio_part2 lines 152–164 | Cao — khách nhấn mạnh |
| 2.5 | Quên mật khẩu: IP về admin, reset thủ công giai đoạn đầu | audio_part1 lines 174–179 | Trung bình — khách nói nhưng có thể đổi sau |
| 2.6 | 3 luồng đăng ký (A: chưa có mã, B: đăng ký mã mới, C: đã có mã) | audio_part1 lines 113–124 | Cao — khách liệt kê 3 luồng rõ |
| 2.7 | OTP SMS hiện đang test miễn phí | audio_part1 lines 197–204 | Cao |
| 2.8 | 2 loại mã song song: mã định danh cố định + mã chức vụ/khóa học | audio_part2 lines 152–179 | Cao — phần dài nhất buổi họp |
| 2.9 | Quy tắc nhóm KHÔNG theo địa lý mà theo thứ tự thời gian gia nhập | audio_part3 lines 1–10 | Cao — khách giải thích kỹ |
| 2.10 | Đầu hạng = 6 (đang dùng) — các đầu khác chưa rõ | audio_part2 lines 244–252 | Cao |
| 2.11 | Bình luận giữ vĩnh viễn (không trôi như Facebook) | audio_part3 lines 172–179 | Cao |
| 2.12 | Khách so sánh thuê ngoài 500k–1tr/ngày là xong giao diện | audio_part3 lines 184–189 | Cao — áp lực tiến độ |
| 2.13 | Timeline chi tiết theo ngày/tháng (click ngày → ra hoạt động) | audio_part3 lines 109–125 | Cao |

→ Đây là các điểm Ngọc/Lợi note thiếu, cần đưa vào backlog.

## 3. Những điểm Ngọc/Lợi CÓ — Claude bị NHẸ HOẶC THIẾU

| # | Điểm | Nguồn | Hành động |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | "Lấy SĐT làm định danh truy xuất, căn cứ vào dịch vụ + sản phẩm để nâng cấp" (Ngọc note rất rõ flow nâng cấp demo → có mã) | Ngọc dòng 8 | Claude có nhưng diễn đạt rườm — bổ sung gọn lại trong summary |
| 3.2 | "Báo cáo: từng sản phẩm có bao nhiêu người mua, số lượng, biến thể nào, trạng thái (đã đăng ký, đã mua)" | Ngọc dòng 19 | Claude mô tả chung "hàng trăm cột", chưa cụ thể từng chiều phân tích → bổ sung |
| 3.3 | Bảng thống kê data theo ngày người dùng đăng ký dịch vụ + lịch sử mua | Ngọc dòng 18 | Claude có timeline nhưng chưa nói rõ chiều "sản phẩm/dịch vụ" — bổ sung |
| 3.4 | Lợi nói chỉ "2 hình thức tham gia" (đã có mã / chưa có mã) | Lợi dòng 29–31 | Lệch với Claude (3 luồng) — kiểm tra lại: audio_part1 lines 113–124 khách rõ ràng nói 3 luồng. Có thể Lợi gộp luồng B vào A. → Claude đúng, nhưng cần chốt lại với khách |
| 3.5 | "Báo cáo chi tiết thành viên tham gia sự kiện" (riêng) | Lợi dòng 32 | Claude có gộp trong báo cáo tổng — nên tách thành 1 view riêng |

## 4. Những điểm 1 bên CHỈ CÓ — đáng ngờ, cần verify

### 4.1 Ngọc CHỈ CÓ

- "Sau khi tham gia lớp thì sẽ có mã tham gia lớp học lưu vào mã định danh" (dòng 15)

  - Diễn đạt mơ hồ: "lưu vào" có nghĩa là append cột (Claude hiểu) hay gộp số vào mã chính (Ngọc có thể hiểu)?

  - Audio: khách nói "không sửa cột cũ, thêm cột mới" → Claude đúng, nhưng diễn đạt của Ngọc dễ gây nhầm khi triển khai.

  - Action: làm rõ với khách + Ngọc trước khi code schema.

### 4.2 Lợi CHỈ CÓ

- "Họp wit-house" (dòng 22) — Claude không bắt được tên buổi họp.

  - Có thể là tên đối tác / địa điểm. Whisper transcribe không có chữ "wit-house" trong file nào.

  - Action: hỏi Lợi tên đối tác để cập nhật metadata.

### 4.3 Claude CHỈ CÓ

- Field "công việc hiện tại" trong form đăng ký (audio_part2 line 1: "Đăng ký lúc đăng ký hoàn thành, đăng ký tên, số điện thoại, email, công việc hiện tại của khách hàng")

  - Cao tin cậy — câu mở đầu của audio_part2.

- Khách yêu cầu ghi cả NỢ vào lịch sử

  - audio_part2 line 168 ("có tiến dụng đen hay không") — Whisper có thể transcribe sai, từ "tiến dụng đen" nghi là "tín dụng đen".

  - Action: nghe lại đoạn này (file audio_part2.mp3, mốc ~628s).

## 5. Rủi ro chất lượng transcript

Whisper medium model không hoàn hảo với tiếng Việt khẩu ngữ. Một số chỗ trong transcript có lỗi rõ:

| Audio | Đoạn transcript | Nghi ngờ chính xác |
| --- | --- | --- |
| part1 line 136 | "đã được cướp mã số" | → "cấp mã số" |
| part1 line 166 | "gõ cái mã số" | → "điền mã số" (có thể OK) |
| part2 line 168 | "tiến dụng đen" | → "tín dụng đen" |
| part3 line 41 | "chữ mát tư" | → "chữ master" |
| part2 line 17 | "mentor 7" | → có thể là "mentor" (không có số 7) |

→ Khi triển khai, đối chiếu lại chỗ quan trọng (đặc biệt format mã số, tên role) với note Ngọc/Lợi hoặc nghe lại audio.

## 6. Tổng kết — Ai thừa, ai thiếu

### Ngọc

- Mạnh: chốt rõ format mã số + báo cáo theo sản phẩm/biến thể (rất action-oriented).

- Thiếu: deadline, login bằng mã số, bình luận, sự kiện test trên prod, OTP, 3 luồng (Ngọc note 3 hình thức nhưng không tách rõ A/B/C).

### Lợi

- Mạnh: bắt được tên buổi họp ("wit-house"), nhấn mạnh bình luận + báo cáo.

- Thiếu: chi tiết hệ thống mã số (chỉ note "2 hình thức" — sót luồng B), deadline, login flow, timeline.

### Claude

- Mạnh: bao phủ rộng, có deadline / quote khách / mapping codebase / câu hỏi mở.

- Yếu: chi tiết "báo cáo theo sản phẩm/biến thể" diễn đạt chung chung; không bắt được tên buổi họp; có rủi ro transcript sai ở vài chỗ thuật ngữ (master, tín dụng đen).

## 7. Đề xuất cập nhật vào requirements_summary.md

- Thêm phần "Báo cáo theo sản phẩm/dịch vụ" với các chiều: số người mua, số lượng, biến thể, trạng thái (đã đăng ký / đã mua / đã hủy) — học từ note Ngọc.

- Tách "Báo cáo thành viên tham gia sự kiện" thành mục riêng — học từ note Lợi.

- Sửa thuật ngữ "master" cho đúng (transcript đang viết "mát tư").

- Cập nhật metadata buổi họp: tên đối tác = "wit-house" (cần xác nhận).

- Bổ sung field "công việc hiện tại" vào form đăng ký mặc định.

- Note rõ: lịch sử ghi cả nợ / tín dụng đen (cần khách xác nhận có muốn track không).

## 8. Câu hỏi cần làm rõ với khách (gộp từ 3 nguồn)

Ngoài 7 câu trong requirements_summary.md mục 7, bổ sung:

- "wit-house" là tên gì? Đối tác / địa điểm / dự án?

- Báo cáo theo sản phẩm + biến thể có cần không? Format thế nào?

- Có muốn track nợ / tín dụng đen trong record thành viên không? (Vấn đề pháp lý / nhạy cảm)

- Ngọc note "lưu mã lớp học vào mã định danh" — append cột hay gộp số? (verify lại với khách + Ngọc cùng lúc)

# PHỤ LỤC — Note thô của Ngọc và Lợi

Giữ nguyên format gốc để đối chiếu khi tranh luận. Nội dung đã được phân tích trong Phần B.

** Member Ngọc note:
Phần banner và text cho phép chỉnh sửa ảnh và chữ

Dưới cùng, những phần trống cho phép thêm banner quảng cáo

Hình thức đăng ký dành cho thành viên đã có mã định danh, thành viên mới đăng ký, thành viên chưa đăng ký bao giờ

Thành viên mới đăng ký là thành viên đã cung cấp tên và số điện thoại. Lấy số điện thoại làm định danh truy xuất, căn cứ những dịch vụ và sản phẩm để nâng cấp tài khoản tạo mã thành viên

Thành viên đã có mã số: Mã số định danh
<số lượng người đăng ký thứ>-<số của nhóm>
Nếu trưởng nhóm thì sẽ có mã trưởng nhóm Master <số>
Số lượng người trong nhóm: 20 người
Từ mã số định danh biết đã từng tham gia lớp (sự kiện), dịch vụ, ghi nợ.
Sau khi tham gia lớp thì sẽ có mã tham gia lớp học lưu vào mã định danh

Danh sách người đăng ký: bổ sung thêm các cột đúng với thực tế -> Xuất báo cáo
Cần có bảng thống kê dữ liệu theo ngày người dùng đăng ký sản phẩm dịch vụ thêm nào và đã có hoạt động, lịch sử mua hàng gì
Từ thông tin những hoạt động, lịch sử đăng ký và đã mua có báo cáo chi tiết thống kê: từng sản phẩm có bao nhiêu người mua, số lượng, biến thể nào và trạng thái như nào (đã đăng ký, đã mua,...)

** Member Lợi note:
Họp wit-house ngày 5/5/2026

Forrm đăng ký thu thập sự kiện: 
- giao diện: được phép chỉnh sửa baner giới thiệu tổng
- đưa khung cho họ up ảnh vào, sắp xếp ảnh, ảnh nào lên trước, ảnh nào lên sau, nội dung sự kiện được tuỳ chỉnh thoải mái, 
- chi tiết sự kiện cũng tương tự, chia các khối, họ được thoải mái treo banner quảng cáo, nôi dung
- làm thêm phần bình luận trong sự kiện
- có 2 hình thức tham gia sự kiện: 
   + người đã có mã số thành viên: đã trải qua lớp đào tạo, trung thành, đã được cấp mã số thành viên, 
   + ngưới chưa có mã số thành viên: chỉ có tên và số điện thoại qua việc đăng ký sự kiện, thành viên demo
- Báo cáo chi tiết sự kiện, báo cáo chi tiết thành viên tham gia sự kiện, báo cáo tổng thể của việc các thành viên đăng ký```