# Requirements 2026-05-05 — Community Hub / Events

Nguồn: 3 file ghi âm buổi trao đổi với khách (audio_part1/2/3.mp3 — tổng ~43 phút). Transcript raw: audio_part1.txt, audio_part2.txt, audio_part3.txt.

## 0. Bối cảnh & Deadline

- Sự kiện gần nhất của khách: 9/5/2026 (còn 4 ngày kể từ buổi họp).

- Khách phía nghiệp vụ đã chuẩn bị xong (đồng phục, size áo, màu…); hệ thống bên mình chưa kịp.

- Khách so sánh: thuê ngoài 500k–1tr/ngày là xong giao diện → áp lực tiến độ cao.

- Ưu tiên thống nhất: làm giao diện tổng thể trước (1–2 ngày), phần dữ liệu / thống kê / mã số làm song song trong tuần kế tiếp.

## 1. Form / Trang đăng ký sự kiện (giao diện)

### Vấn đề hiện tại

- Trang sự kiện hiện tại đang lock, admin không có quyền chỉnh sửa nội dung → khách không tự cập nhật được.

- Layout cứng, ít cột thông tin so với mockup khách mong muốn (ở mockup có nhiều cột, hiển thị render thiếu).

### Yêu cầu

- Cho phép admin chỉnh sửa nội dung trang sự kiện (text + ảnh), không cần dev can thiệp.

- Layout block linh hoạt:

  - Mỗi block = khung ảnh + chữ (ảnh trên/dưới/trái/phải).

  - Số lượng block không giới hạn (1, 2, 3, 4… vô hạn).

  - Admin kéo thả thứ tự (cái nào lên trước, cái nào sau).

  - Mỗi block có thể đính link.

- Cho phép treo banner / link quảng cáo ở phần dưới trang.

- Bình luận dưới mỗi sự kiện:

  - Giữ lại vĩnh viễn, không bị trôi như Facebook.

  - Là kênh CSKH (khách hỏi → mình trả lời tại đây).

- Hub list: 1 tháng có ~12 sự kiện, admin tự sắp xếp pin/thứ tự hiển thị.

### Lưu ý

- Sự kiện test cũ trên môi trường khách thấy được → cần ẩn (đang lộ).

- Đầu mối sự kiện phải có số điện thoại liên hệ của bên mình (rõ ràng trên trang).

## 2. Đăng ký tham gia — 3 luồng

| Luồng | Định danh | Hành vi |
| --- | --- | --- |
| A. Chưa có mã số (thành viên demo) | Tên + SĐT | Đăng ký nhanh để tham gia 1 sự kiện. Sau 1–2 lần trải nghiệm, được tư vấn nâng cấp. |
| B. Đăng ký mã số mới | Tên + SĐT + form mở mã | Khi user nhấn "đăng ký thành viên" → admin nhận yêu cầu, CSKH, cấp mã. |
| C. Đã có mã số | Mã số + mật khẩu | Login trực tiếp; hệ thống auto-fill thông tin đã lưu. |

### Form đăng ký (luồng A) — field bắt buộc

- Họ tên

- Số điện thoại (định danh tạm; có thể OTP — hiện đang test miễn phí)

- Email

- Công việc hiện tại

- (Khách nói thêm) các field tuỳ biến theo từng sự kiện (size áo, màu áo, lựa chọn món…) — tham khảo mockup khách dán ở audio_part3 lines 95–104.

### Login (luồng C)

- Đăng nhập bằng mã số (không phải SĐT/email) — tương đồng với VNeID căn cước.

- Mật khẩu admin set ban đầu, user đổi sau.

- Quên mật khẩu → IP / yêu cầu về admin, admin reset thủ công (giai đoạn đầu).

## 3. Hệ thống mã số thành viên (CORE)

Đây là phần quan trọng nhất, đã chiếm ~70% thời gian buổi họp.

### 3.1 Hai loại mã

- Mã định danh cố định (= "ID con người")

  - Cấp 1 lần, đi suốt đời, không bao giờ đổi.

  - Vai trò giống VNeID / số căn cước công dân.

  - Là khoá login, là khoá join mọi lịch sử & dịch vụ.

- Mã chức vụ / mã khóa học (= "số báo danh")

  - Cấp thêm khi user tham gia khóa học mới hoặc lên cấp (Mentor 7 → Master, Nhà giáo dục gia đình…).

  - Không sửa cột cũ — tạo cột mới. Một người có thể có nhiều mã chức vụ song song.

  - Khách kỳ vọng cả đời 1 người tích lũy ~10 mã loại này là nhiều.

### 3.2 Format mã định danh

<HẠNG><STT cá nhân>-<STT nhóm>

Ví dụ thực tế từ buổi họp: 5971-300, 6676-334, 6806-340.

| Phần | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| <HẠNG> (1 chữ số đầu) | Hạng thành viên. Hiện đang lên đầu 6 = thành viên chính thức. (Các đầu khác chưa làm rõ trong buổi này → cần hỏi tiếp.) |
| <STT cá nhân> | Số thứ tự cá nhân tăng dần theo thời gian gia nhập (đã ~6.000+ thành viên). |
| <STT nhóm> | Số nhóm. 20 người / nhóm, tăng dần theo thứ tự. (Đã có ~334 nhóm.) |

Quy tắc nhóm:

- 20 người ghi danh trước → nhóm 1; 20 người tiếp → nhóm 2; v.v.

- KHÔNG phân theo địa lý / khu vực. Chỉ theo thứ tự thời gian gia nhập.

- Mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm để admin phân công nhiệm vụ.

Trưởng nhóm:

- Có thêm 1 mã riêng, prefix master (ví dụ master-1, master-2, master-3…).

- Là cột riêng trong record của user (không gộp vào mã định danh chính).

### 3.3 Quy tắc lưu lịch sử

- Mọi sự kiện trong đời thành viên đều link về mã định danh cố định:

  - Check-in sự kiện

  - Sản phẩm/dịch vụ đã dùng (nước uống, cà phê, làm da mặt, ngâm chân…)

  - Khóa học đã tham gia, điểm số, sao, công ty chứng nhận

  - Tiền đã chuyển hằng tháng

  - Nợ (nếu có) — khách yêu cầu ghi cả nợ

- Khi admin tra cứu: điều tra từ gốc lên ngọn — gõ mã → xem toàn bộ lịch sử → mới biết user hiện đang ở chức vụ nào.

- Trang chi tiết user phải có dòng thời gian (timeline): click tháng → ra hoạt động trong tháng; click ngày → ra chi tiết ngày đó.

## 4. Báo cáo / Thống kê

### Cấu trúc

- Báo cáo chi tiết theo từng sự kiện (mỗi sự kiện 1 bảng riêng, hàng trăm cột tuỳ field).

- Báo cáo tổng thể (theo tháng, theo nhóm, theo hạng…).

- Khách yêu cầu làm tổng thể trước vì dễ hơn, chi tiết làm sau.

### Field thống kê (chưa đầy đủ — gợi ý từ buổi họp)

- Số tiền user chuyển vào hằng tháng.

- Số sự kiện / khóa học đã tham gia.

- Điểm đánh giá, số sao.

- Trạng thái hoạt động ("ngon" / "không ngon" — từ khách dùng).

- Lịch sử check-in theo dòng thời gian.

## 5. Phân quyền nội dung trang sự kiện

| Vùng | Quyền |
| --- | --- |
| Tên / mô tả sự kiện | Admin sửa được |
| Khung ảnh, banner | Admin upload + sắp xếp |
| Form đăng ký (field) | Admin tự định nghĩa field (giống Google Form / typeform) |
| Bình luận | User comment, admin reply, KHÔNG xoá tự động |
| SĐT liên hệ | Admin gắn cố định trên trang |

## 6. Tham chiếu vào codebase hiện tại

Mapping yêu cầu vào module src/pages/CommunityHub/Events/* đang sửa trên branch community-hub.

| Yêu cầu | File / module hiện tại | Action gợi ý |
| --- | --- | --- |
| Layout block linh hoạt + ảnh + chữ | EventDetailPage.tsx, EventFormPage.tsx | Mở rộng schema để hỗ trợ block-based content |
| Field động trên form đăng ký | DynamicFieldsBuilder.tsx, DynamicFieldsRenderer.tsx | Đã có nền tảng — bổ sung kiểu field còn thiếu (size, color, multi-choice) |
| Mã số thành viên (định danh + chức vụ) | (chưa có module) | Cần thiết kế module Members mới (out of Events scope) |
| Đăng ký theo mã số / SĐT | PublicEvents/index.tsx, ShareEventPage/index.tsx | Thêm 3 luồng A/B/C ở form public |
| Bình luận sự kiện | (chưa có) | Thêm component comment list dưới EventDetailPage |
| Báo cáo theo timeline | (chưa có) | Thiết kế trang MemberDetailPage với timeline |

## 7. Câu hỏi cần làm rõ tiếp với khách

- Các đầu hạng còn lại của mã định danh (ngoài đầu 6) là gì? Mapping prefix → hạng?

- Trưởng nhóm: format chính xác — master-N hay nguyên <mã cá nhân>-master-N?

- Quên mật khẩu giai đoạn 2 có cần OTP qua SMS / email tự động không, hay vẫn manual?

- Field động trên form đăng ký: khách có muốn admin tự định nghĩa hay dev hardcode theo loại sự kiện?

- Bình luận: có cần moderation (duyệt trước khi public) không?

- Báo cáo: format export — trên web, PDF, hay Excel?

- Phân quyền nội bộ: bao nhiêu role (admin, super-admin, mentor, master…)?

## 8. Đề xuất ưu tiên triển khai

Tuần này (đến 9/5):

- Mở quyền sửa nội dung trang sự kiện cho admin (giao diện block + ảnh)

- Bổ sung field còn thiếu trong form đăng ký theo mockup khách

- Ẩn các sự kiện test trên prod

- Gắn SĐT liên hệ vào template trang sự kiện

Tuần kế (10/5–17/5):

- Bình luận dưới sự kiện

- Module Members: schema mã định danh + mã chức vụ

- 3 luồng đăng ký (A/B/C)

- Login bằng mã số

Sau đó:

- Trang Member detail với timeline lịch sử

- Báo cáo tổng thể (tháng / nhóm / hạng)

- Báo cáo chi tiết từng sự kiện

- Quản lý nhóm + trưởng nhóm